## Slide 1
計畫名稱：
提案廠商：oo公司
簡報人：
115年度推動企業AI Agent產品化示範案例
提案簡報

## Slide 2: 提案摘要說明
基本
資料
計畫簡介
提案廠商：
計畫名稱：
導入AI Agent後應用情境
導入AI Agent前應用情境
導入場域一
(企業名稱)
AI Agent說明
導入場域二
(企業名稱)
提案業者欲解決之需求痛點：
計畫內提出之AI Agent產品技術及應用情境說明：
預期達成之AI Agent產品推廣規劃：
預期達成之質量化效益：

## Slide 3: 簡報大綱
計畫目標與需求痛點
AI Agent技術核心與推動方向
產業代表性之企業導入
應用推廣與產業擴散
自提事項
資訊安全運作機制說明
計畫分工與運作
計畫推動說明與時程規劃
預定查核點說明
預期效益說明
經費說明
附件、過往AI實績說明

## Slide 4: 一、計畫目標與需求痛點
（一）計畫目標
（二）AI Agent導入需求痛點

## Slide 5: 二、 AI Agent技術核心與推動方向(1/3)
（一）AI Agent產品之技術架構
  AI Agent產品之技術架構圖
Notes: 預期開發技術及產品說明

## Slide 6: 二、 AI Agent技術核心與推動方向(2/3)
  AI Agent產品之技術說明表
AI Agent產品 | 說明 | 
產品名稱： ____________ □既有優化 □新增技術 | 應用情境 | 
 | 推動方式 | □既有系統升級為AI Agent □企業內部AI地端部署 □跨產業AI應用整合
 | 技術來源 | □自行研發 □技術採購 □開源模型介接
 | 技術進度 | □開發或優化建置中 □產品測試中 □試行階段 □其他___________________
 | 技術框架 | 1.AI技術說明： 共同性產品技術說明： (2) 依產品需求增加之技術： 2.訓練數據來源：
 | 技術開發 進度 | 
*如表格不敷使用，請自行增列
Notes: 預期開發技術及產品說明

## Slide 7: 二、 AI Agent技術核心與推動方向(3/3)
（二）發展推動方向
（三）AI Agent產品效益
Notes: 預期開發技術及產品說明

## Slide 8: 三、產業代表性之企業導入(1/2)
  導入AI Agent之應用情境前後說明
  導入場域串接規劃與效益說明
  導入場域之串接規劃
  導入場域之AI Agent應用項目與預期效益
  AI Agent於導入場域持續使用之規劃
（一）導入場域一(公司名稱)：____________
Notes: 預期開發技術及產品說明

## Slide 9: 三、產業代表性之企業導入(2/2)
  導入AI Agent之應用情境前後說明
  導入場域串接規劃與效益說明
  導入場域之串接規劃
  導入場域之AI Agent應用項目與預期效益
  AI Agent於導入場域持續使用之規劃
（二）導入場域二(公司名稱)：____________
Notes: 預期開發技術及產品說明

## Slide 10: 四、應用推廣與產業擴散
透過展示產品應用與導入落地成果，規劃活動推廣協助企業了解AI Agent導入效益與應用價值。

## Slide 11: 五、自提事項
請參考需求規範書「肆－審查重點」之自提事項(如海外市場佈局、國內外參展、擴散之產業覆蓋率等)，進行項目規劃與效益說明

## Slide 12: 六、資訊安全運作機制說明

## Slide 13: 七、計畫分工與運作
計畫內執行團隊與合作業者分工及合作機制說明

## Slide 14: 八、計畫推動說明與時程規劃
*得依實際需求增列工作項目。
工作項目 | 分項權重 (%) | 115年 |  |  |  | 
 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
A. AI Agent產品開發或優化 | 20% |  |  |  |  | 
A1.OOOO |  |  |  |  |  | 
A2.OOOO |  |  |  |  |  | 
B. AI Agent之導入場域 | 20% |  |  |  |  | 
B1.導入場域家數 |  |  |  |  |  | 
B2.OOOO |  |  |  |  |  | 
C.應用推廣與擴散 | 20% |  |  |  |  | 
C1.OOOO |  |  |  |  |  | 
C2.OOOO |  |  |  |  |  | 
D.資訊安全評估 | 10% |  |  |  |  | 
D1.OOOO |  |  |  |  |  | 
D2.OOOO |  |  |  |  |  | 
E.關鍵績效指標 | 30% |  |  |  |  | 
E1.增加營收O元 |  |  |  |  |  | 
E2.帶動投資額O元 |  |  |  |  |  | 
E3.衍生商機O元 |  |  |  |  |  | 
E4.維持就業人數O人 |  |  |  |  |  | 
E5.新增就業人數O人 |  |  |  |  |  | 
每月工作進度(%) |  |  |  |  |  | 
累計工作進度(%) |  |  |  |  |  | 100%

## Slide 15: 九、預定查核點說明
*請搭配計畫推動說明與時程規劃所列工作項目填寫。
工作項目 | 預定完成時間 | 查核點概述 | 查核點驗收資料
A.AI Agent產品開發或優化 |  |  | 
A1.OOOO | O月O日 |  | 
A2.OOOO | O月O日 |  | 
B.AI Agent之導入場域 |  |  | 
B1.導入場域家數 | O月O日 |  | (如：提供各導入場域之合作契約)
B2.OOOO | O月O日 |  | 
C.應用推廣與擴散 |  |  | 
C1.OOOO | O月O日 |  | 
C2.OOOO | O月O日 |  | 
D.資訊安全評估 |  |  | 
D1.OOOO | O月O日 |  | 
D2.OOOO | O月O日 |  | 
E.關鍵績效指標 |  |  | 
E1.增加營收O元 | O月O日 |  | 
E2.帶動投資額O元 | O月O日 |  | 
E3.衍生商機O元 | O月O日 |  | 
E4.維持就業人數O人 | O月O日 |  | 
E5.新增就業人數O人 | O月O日 |  | 

## Slide 16: 十、預期效益說明
（一）量化效益說明
（二）非量化效益說明

## Slide 17: 十一、經費說明
經費項目 |  | 經費說明 | 委辦經費 | 自提經費 | 委辦總經費 | 備註 (請填寫各項目之計算公式)
人事費 | 薪資(A類) |  |  |  |  | O元/人月*O人月
 | 薪資(B類) |  |  |  |  | O元/人月*O人月
 | 薪資(C類) |  |  |  |  | O元/人月*O人月
 | 薪資(D類) |  |  |  |  | O元/人月*O人月
 | 小計 |  |  |  |  | 
業務費 | 國內差旅費 |  |  |  |  | O元/人次*O人次
 | 委託研究、驗證及勞務費 |  |  |  |  | 
 | 消耗性器材及原材料費 |  |  |  |  | 
 | 設備使用費 |  |  |  |  | 
 | 設備維護費 |  |  |  |  | 
 | 技術引進費 |  |  |  |  | 
 | 教育訓練費 |  |  |  |  | 
 | 推廣宣傳費 |  |  |  |  | 
 | 其他人事費 |  |  |  |  | 
 | 其他業務費 |  |  |  |  | 
 | 小計 |  |  |  |  | 
合計 |  |  |  |  |  | 
百分比 |  |  | ％ | ％ | 100％ | 
Notes: 表格化

## Slide 18: 附件、過往AI實績說明